## Slide 1: Alinhamento DoR x DoD
Rogério Lopes - QA

## Slide 2: O Desafio
Como garantir que:
  O time trabalhe em tarefas bem definidas?
  As entregas tenham qualidade consistente?
  Todos saibam quando algo está 'pronto'?
  Evitemos retrabalho e surpresas?
A resposta: Definition of Ready (DoR) e Definition of Done (DoD)

## Slide 3: Objetivo da Apresentação
Entender os conceitos de DoR e DoD
Conhecer os benefícios práticos para o time
Definir critérios claros e aplicáveis
Estabelecer o papel do QA no processo
Criar um plano de implementação no ClickUp

## Slide 4: DoR - Definition of Ready
O filtro de entrada
O que é?
  Conjunto de critérios que uma User Story deve atender ANTES de entrar na Sprint.
Por que precisamos?
  Evita que o time perca tempo com tarefas mal definidas
  Garante que todos entendem o que precisa ser feito
  Reduz interrupções durante a sprint

## Slide 5: DoR - Critérios Práticos
Uma User Story está 'Ready' quando:
✓ Está escrita no formato padrão (Quem, O quê, Por quê)
✓ Possui critérios de aceite claros e testáveis
✓ Dependências técnicas foram identificadas
✓ Foi estimada pelo time
✓ Prioridade foi definida pelo PO
✓ Anexos/protótipos estão disponíveis (quando aplicável)

## Slide 6: DoD - Definition of Done
O filtro de saída
O que é?
  Conjunto de critérios que definem quando uma tarefa está realmente FINALIZADA e pronta para produção.
Por que precisamos?
  Garante qualidade consistente nas entregas
  Todos sabem o que significa 'pronto'
  Reduz bugs em produção

## Slide 7: DoD - Critérios Práticos
Uma tarefa está 'Done' quando:
✓ Código desenvolvido e revisado (Code Review)
✓ Testes unitários executados (quando aplicável)
✓ Testes de QA realizados e aprovados
✓ Bugs críticos resolvidos
✓ Documentação técnica atualizada
✓ Deploy em homologação realizado
✓ Aprovação do PO/Stakeholder Obs: PRs de "Caminho Crítico“, apenas as partes sensíveis (pagamento, segurança, banco de dados) passem por PR.

## Slide 8: QA como Guardião da Qualidade
Na DoR (Definition of Ready):
  Validar se os critérios de aceite são testáveis
  Identificar cenários de teste antecipadamente
  Apontar possíveis gaps ou ambiguidades
Na DoD (Definition of Done):
  Executar testes funcionais e exploratórios
  Validar critérios de aceite
  Garantir que bugs críticos foram resolvidos

## Slide 9: Exemplo Aplicado
User Story: Como usuário, quero redefinir minha senha por e-mail, para recuperar o acesso à minha conta.
DoR - Está pronta para iniciar?
  ✓ Critérios de aceite definidos (e-mail válido, link expira em 24h)
  ✓ Protótipo da tela disponível | Estimada em 5 pontos
DoD - Está pronta para produção?
  ✓ Code Review aprovado
  ✓ QA testou: fluxo feliz, e-mail inválido, link expirado

## Slide 10: O que ganhamos com isso?
Para o Time de Desenvolvimento:
  Menos interrupções durante a sprint
Para o PO/Gestão:
  Maior previsibilidade nas entregas
Para o QA:
  Critérios claros para validação
Para o Squad: Qualidade consistente

## Slide 11: Implementação Prática
Passo 1: Criar checklist de DoR no template de User Story
Passo 2: Criar checklist de DoD no template de tarefas
Passo 3: Definir status no ClickUp (Backlog → Ready → In Progress → QA → Done)
Passo 4: Revisar e ajustar os critérios após as primeiras sprints
Passo 5: Documentar no ClickUp Docs para consulta do time

## Slide 12: Vamos Começar!
Hoje:
  Validar e ajustar os critérios sugeridos com o time
Próxima Sprint:
  Implementar DoR e DoD no ClickUp
Melhoria Contínua:
  Revisar os critérios a cada retrospectiva